VALENDO

Plataforma de Duelos de Conhecimento em Tempo Real

Documento de Visão, Arquitetura e Divisão de Trabalho Derek · Dyone Nunes Andrade FAESA — Centro Universitário · Desenvolvimento Web 2 · 2025

Objetivo deste documento Este documento serve como base para a reunião de kickoff do projeto Valendo. Ele apresenta a visão do produto, as opções de stack técnica em aberto, a arquitetura proposta e a divisão de responsabilidades entre os dois desenvolvedores. As decisões pendentes estão sinalizadas para serem resolvidas em conjunto.

# 1. Visão do Produto

## 1.1 O que é o Valendo?

Valendo é uma plataforma web de batalhas de conhecimento em tempo real. Dois ou mais jogadores entram em uma sala — pública ou privada — e respondem as mesmas perguntas simultaneamente. As perguntas são geradas por Inteligência Artificial com base em um tema escolhido ou em um material enviado pelo próprio usuário, como um PDF ou apostila.

O nome reflete a proposta: cada duelo vale algo. Vale pontos, vale posição no ranking, vale reputação entre os amigos.

## 1.2 O Problema que Resolve

Estudar sozinho é entediante e tem baixo índice de retenção. Ferramentas existentes como Quizlet e Kahoot resolvem partes do problema, mas nenhuma combina geração dinâmica de questões por IA com competição multiplayer em tempo real entre os próprios colegas do aluno.

| Plataforma | O que faz | Limitação principal |
| --- | --- | --- |
| Quizlet | Flashcards criados manualmente | Sem IA, sem competição em tempo real |
| Kahoot | Quiz ao vivo em sala de aula | Depende do professor, sem conta do aluno |
| Duolingo | Gamificação de idiomas | Só idiomas, sem conteúdo livre |
| Valendo | Duelo multiplayer com IA generativa | — (produto a construir) |

## 1.3 Para Quem é?

- Estudantes universitários que querem revisar conteúdo de forma competitiva

- Grupos de estudo que querem transformar revisão em jogo

- Qualquer pessoa que queira testar conhecimento em um tema específico

## 1.4 Proposta de Valor em Uma Frase

"Você estuda mais porque quer ganhar — e ganha porque estudou mais."

# 2. Funcionalidades Principais

## 2.1 Modos de Jogo

| Modo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| PvP 1v1 | Dois jogadores na mesma sala, respondendo simultaneamente | Alta — core do produto |
| PvP Multiplayer | Vários jogadores na mesma sala ao mesmo tempo | Alta — diferencial |
| Solo vs IA | Jogador treina contra adversário simulado por IA | Média — modo de prática |

## 2.2 Tipos de Sala

| Tipo | Como entrar | Visibilidade | Caso de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Pública | Matchmaking automático | Qualquer jogador | Encontrar adversário desconhecido |
| Privada | Código de 6 dígitos | Só quem tem o código | Duelo entre amigos ou turma |

## 2.3 Fontes de Perguntas

- Tema livre: o jogador digita um assunto (ex: "Cálculo Diferencial") e a IA gera as perguntas do zero.

- Upload de PDF/apostila: o jogador sobe o material da aula e a IA gera perguntas baseadas naquele conteúdo específico.

Por que o upload de PDF é um diferencial? A IA lê o documento inteiro de uma vez e gera questões contextualizadas do conteúdo real — não de um tema genérico. O aluno pode subir a apostila do professor e duelar sobre exatamente o que cairá na prova.

## 2.4 Experiência do Duelo

Durante um duelo, todos os jogadores da sala recebem a mesma pergunta ao mesmo tempo. O timer é visível para todos. Quando um jogador responde, os outros veem que ele respondeu — mas não veem a resposta escolhida. Ao fim do tempo ou quando todos respondem, a resposta correta é revelada com explicação gerada pela IA. O placar é atualizado em tempo real.

## 2.5 Progressão e Ranking

- Ranking semanal que reseta todo domingo — ciclo alinhado com a semana acadêmica

- Divisões semanais: Estudante → Dedicado → Aplicado → Destaque → Lendário

- Badges permanentes (conquistas) e badges semanais colecionáveis com número da semana

- Perfil público com histórico, stats por disciplina e ranking entre amigos

- Sistema de amigos com convite por tag, link ou busca

# 3. Arquitetura do Sistema

## 3.1 Visão Geral

O sistema é composto por três camadas independentes que se comunicam entre si: o frontend (interface do usuário), o backend (lógica de negócio e API) e o banco de dados. O componente crítico que diferencia o Valendo é o servidor de WebSocket, responsável por sincronizar os duelos em tempo real.

| Camada | Responsabilidade | Tecnologia (em discussão) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Interface, navegação, exibição do duelo | Next.js 15 ou Vite + React |
| Backend | API REST, WebSocket, lógica do duelo, IA | FastAPI (Python) ou Node.js |
| Banco de Dados | Persistência de usuários, duelos, rankings | PostgreSQL (definido) |
| IA / LLM | Geração de perguntas e relatórios | Gemini 1.5 Pro (definido) |
| Realtime | Sincronização do duelo entre jogadores | WebSocket nativo |

## 3.2 Fluxo do Duelo em Tempo Real

O fluxo abaixo descreve o que acontece tecnicamente desde a criação da sala até o fim do duelo:

| Etapa | O que acontece | Tecnologia envolvida |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jogador cria sala (tema ou PDF) e recebe código | Backend + Banco |
| 2 | Segundo jogador entra pelo código ou matchmaking | Backend |
| 3 | IA gera as perguntas a partir do tema ou PDF | Gemini 1.5 Pro |
| 4 | Sala abre conexão WebSocket com todos os jogadores | WebSocket |
| 5 | Backend envia a mesma pergunta para todos simultaneamente | WebSocket broadcast |
| 6 | Timer regressivo visível para todos em tempo real | WebSocket + Frontend |
| 7 | Jogador responde — servidor registra sem revelar aos outros | WebSocket |
| 8 | Ao fim do tempo, resposta correta revelada com explicação | WebSocket broadcast |
| 9 | Placar atualizado em tempo real para todos | WebSocket broadcast |
| 10 | Fim do duelo: relatório gerado pela IA, pontos creditados | Backend + IA |

## 3.3 Fluxo do Upload de PDF

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Usuário seleciona ou arrasta o arquivo PDF na interface |
| 2 | Frontend envia o arquivo para o backend via upload |
| 3 | Backend extrai o texto do PDF página por página |
| 4 | Texto completo enviado para o Gemini 1.5 Pro com prompt estruturado |
| 5 | Gemini retorna JSON com perguntas, opções, resposta correta e explicação |
| 6 | Backend valida e salva as perguntas vinculadas à sala |
| 7 | Frontend confirma e libera o botão de iniciar duelo |

## 3.4 Estrutura de Dados Principal

As entidades centrais do banco de dados são:

| Entidade | Descrição | Relações principais |
| --- | --- | --- |
| User | Conta do jogador (nome, tag, email, senha, stats) | Tem duelos, amigos, badges, scores semanais |
| Room | Sala de duelo (código, tema, fonte, status) | Pertence a um host, tem um duelo |
| Duel | Instância de um duelo em andamento ou encerrado | Tem perguntas, tem participantes |
| Question | Pergunta gerada pela IA (texto, opções, resposta) | Pertence a um duelo, tem respostas |
| Answer | Resposta de um jogador a uma pergunta | Pertence a um jogador e a uma pergunta |
| WeeklyScore | Pontuação semanal de um jogador | Pertence a um jogador, referencia semana |
| Friendship | Relação de amizade entre dois jogadores | Liga dois Users |
| Badge | Conquista disponível na plataforma | Pode ser permanente ou semanal |

# 4. Decisões Técnicas Pendentes

As decisões abaixo devem ser tomadas na reunião de kickoff. Cada uma tem impacto direto na divisão de tarefas e no tempo de desenvolvimento.

## 4.1 Stack do Frontend

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js 15 + React | SSR, roteamento nativo, melhor para produto final | Mais configuração inicial | Para produto |
| Vite + React puro | Mais simples, SPA, mais rápido pra prototipar | Sem SSR, sem roteamento nativo | Para MVP rápido |

## 4.2 Stack do Backend

| Opção | Linguagem | Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | Python | Async nativo, ideal pra IA, WebSocket built-in | Curva se não conhece Python |
| Node.js + Express | TypeScript | Mesma linguagem do frontend, ecossistema grande | WebSocket requer lib extra |
| Node.js + Fastify | TypeScript | Mais rápido que Express, TypeScript nativo | Menos exemplos disponíveis |

## 4.3 Comunicação Realtime

| Opção | Descrição | Complexidade | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| WebSocket nativo | Implementado direto no backend | Média | Grátis |
| Socket.io | Biblioteca sobre WebSocket, mais fácil | Baixa | Grátis |
| Ably | Serviço gerenciado de WebSocket | Baixa | Grátis até limite |
| Pusher | Serviço gerenciado de WebSocket | Baixa | Grátis até limite |

⚠ DECISÃO PENDENTE — A definir na reunião - Qual framework de frontend: Next.js 15 ou Vite + React? - Qual linguagem do backend: Python (FastAPI) ou TypeScript (Node.js)? - WebSocket: implementar do zero ou usar serviço gerenciado (Ably/Pusher)? - Deploy: Railway, Render, Vercel ou outro? - Autenticação: JWT próprio ou OAuth (Google login)?

# 5. Divisão de Trabalho

## 5.1 Princípio da Divisão

O desenvolvimento será dividido em 50% para cada integrante. A divisão proposta separa frontend de backend como eixo principal, com sobreposição intencional nas integrações críticas (WebSocket e IA) para que ambos entendam o funcionamento completo do sistema.

Nota importante A divisão abaixo é uma proposta base. Ajustes devem ser feitos conforme a familiaridade de cada um com as tecnologias escolhidas na reunião.

## 5.2 Proposta de Divisão por Área

| Área | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Frontend — Telas e navegação | Derek | Login, cadastro, dashboard, lobby, perfil, ranking |
| Frontend — Duelo em tempo real | Derek | QuestionCard, Timer, ScoreBoard, ResultScreen |
| Backend — Auth e usuários | Dyone | Endpoints de login, cadastro, perfil, amigos |
| Backend — Salas e duelos | Dyone | CRUD de salas, lógica do duelo, pontuação |
| Integração IA (Gemini) | Dyone | Geração de questões por tema e por PDF |
| Upload de PDF | Dyone | Extração de texto, envio para IA, validação |
| WebSocket — servidor | Dyone | ConnectionManager, broadcast, eventos do duelo |
| WebSocket — cliente | Derek | Hook de conexão, tratamento de eventos no frontend |
| Banco de dados — schema | Compartilhado | Models, migrations, relacionamentos |
| Ranking semanal — lógica | Dyone | Cálculo de pontos, divisões, reset de domingo |
| Ranking semanal — interface | Derek | Tela de ranking, divisões, badges no perfil |
| Testes e QA | Compartilhado | Testes de integração, revisão de código |

## 5.3 Distribuição por Fase do Projeto

| Fase | Tarefa | Responsável | Peso (%) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Configuração do repositório e ambiente Docker | Compartilhado | 4% | Definido |
| 01 | Schema inicial do banco (PostgreSQL + migrations) | Compartilhado | 4% | Definido |
| 02 | Autenticação — backend (JWT, bcrypt, endpoints) | Dyone | 5% | Definido |
| 02 | Autenticação — frontend (login, cadastro, sessão) | Derek | 5% | Definido |
| 03 | Geração de questões por tema via Gemini | Dyone | 6% | Definido |
| 03 | Upload de PDF e extração de texto | Dyone | 5% | Definido |
| 03 | Tela de criação de sala e PDFUploader | Derek | 5% | Definido |
| 04 | WebSocket — ConnectionManager e broadcast | Dyone | 8% | Definido |
| 04 | WebSocket — cliente e hook de duelo | Derek | 6% | Definido |
| 04 | Lógica do duelo (timer, pontuação, revelação) | Dyone | 7% | Definido |
| 04 | Interface do duelo (QuestionCard, Timer, Placar) | Derek | 7% | Definido |
| 05 | Sistema de amigos (backend) | Dyone | 4% | Pendente |
| 05 | Perfil e telas sociais (frontend) | Derek | 4% | Pendente |
| 06 | Ranking semanal — lógica e cron job | Dyone | 5% | Pendente |
| 06 | Ranking semanal — interface e badges | Derek | 5% | Pendente |
| 07 | Testes, QA e ajustes finais | Compartilhado | 10% | Pendente |

## 5.4 Resumo da Distribuição

| Integrante | Foco principal | Carga estimada |
| --- | --- | --- |
| Derek | Frontend completo + cliente WebSocket + telas sociais | ~50% |
| Dyone | Backend completo + IA + servidor WebSocket + banco | ~50% |
| Compartilhado | Setup inicial, schema do banco, testes e QA | — |

# 6. Roadmap de Desenvolvimento

| Fase | Nome | Entregas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Setup | Repositório, Docker, banco, ambiente local | Ambiente rodando para os dois |
| 02 | Auth | Cadastro, login, perfil básico, tags | Usuário consegue criar conta e logar |
| 03 | Conteúdo | Gemini por tema, upload PDF, geração de questões | IA gerando perguntas corretamente |
| 04 | Duelo Core | WebSocket, duelo 1v1 em tempo real, placar | Dois jogadores dueland ao vivo |
| 05 | Multiplayer | Sala com múltiplos jogadores, matchmaking público | Sala pública funcionando |
| 06 | Social | Amigos, ranking semanal, badges, perfil completo | Experiência completa de progressão |
| 07 | Polish | Testes, ajustes de UX, animações, responsivo | Produto pronto para apresentação |

# 7. Pauta da Reunião de Kickoff

Use esta lista como guia para a primeira reunião com o Dyone. Cada item deve ter uma decisão ao final.

Decisões obrigatórias

- Escolha da stack de frontend (Next.js 15 vs Vite + React)

- Escolha da stack de backend (FastAPI/Python vs Node.js/TypeScript)

- Estratégia de WebSocket (nativo vs serviço gerenciado)

- Plataforma de deploy (Railway, Render, Vercel, outro)

- Autenticação: JWT próprio ou OAuth com Google

Alinhamentos de produto

- Confirmar foco no multiplayer PvP como core da apresentação

- Definir quantidade mínima de jogadores por sala (2, 4, mais?)

- Definir tempo padrão por pergunta (15s, 20s, configurável?)

- Definir número padrão de rodadas por duelo

- Ranking semanal entra no MVP ou é fase 2?

Organização do projeto

- Criar repositório no GitHub (monorepo ou repos separados?)

- Definir convenções de branch (main, dev, feature/*)

- Configurar Docker Compose compartilhado

- Definir cadência de sincronização entre os dois

- Escolher ferramenta de gestão de tarefas (Notion, Trello, Linear, GitHub Projects)

VALENDO

Derek  ·  Dyone Nunes Andrade  ·  FAESA 2025  ·  Desenvolvimento Web 2

FAESA — CENTRO UNIVERSITÁRIO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO WEB 2

VALENDO

Seção 9 — Identidade Visual e Sistema de Design

Paleta Oficial v1.0 — definida a partir dos mockups aprovados Derek Cobain · Dyone Nunes Andrade · FAESA 2025

# 9. Identidade Visual e Sistema de Design

Este capítulo documenta a identidade visual oficial do Valendo, estabelecida a partir dos mockups conceituais aprovados pela equipe. As definições aqui registradas têm caráter normativo e devem guiar todas as decisões de implementação da interface, garantindo coerência visual em todas as telas da plataforma.

Posicionamento visual O Valendo adota uma estética game-first educacional: visualmente densa, vibrante e competitiva, próxima ao universo dos jogos, sem perder a clareza e a usabilidade esperadas de uma plataforma de aprendizado. O produto deve soar e parecer brasileiro — informal, energético e acessível.

## 9.1 Paleta de Cores Oficial

A paleta foi extraída diretamente dos mockups de referência aprovados pela equipe. Todos os valores hexadecimais abaixo são definitivos e devem ser utilizados como variáveis CSS globais no projeto.

| Primary #1B4FBE | Prim. Dark #0D3080 | BG Page #EEF3FB | BG Card #FFFFFF | Border #C8D8F0 | Yellow #F5C518 | Orange #E8601C | Green #2ECC71 | Red #E74C3C | Text Main #1A1A2E | Text Muted #6B7BA8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 1 — Paleta de cores oficial do Valendo (extraída dos mockups aprovados)

| Token CSS | Hex | Uso Principal | Papel Semântico |
| --- | --- | --- | --- |
| --color-primary | #1B4FBE | Header, sidebar, botão primário, links | Cor dominante da marca |
| --color-primary-dark | #0D3080 | Hover, outline do logo, texto sobre yellow | Escurecimento do primary |
| --color-bg-page | #EEF3FB | Fundo geral de todas as telas | Background principal |
| --color-bg-card | #FFFFFF | Todos os cards e superfícies elevadas | Superfície neutra |
| --color-border | #C8D8F0 | Bordas de cards, inputs, divisores | Separação sutil |
| --color-yellow | #F5C518 | Botão CTA secundário, pontuações, logo | Ação e destaque |
| --color-orange | #E8601C | Botão convidado, nomes de jogadores | Ação alternativa |
| --color-green | #2ECC71 | Resposta correta, badges positivos | Acerto e sucesso |
| --color-red | #E74C3C | Resposta errada, timer crítico | Erro e perigo |
| --color-text-main | #1A1A2E | Texto principal em cards brancos | Legibilidade máxima |
| --color-text-muted | #6B7BA8 | Labels, stats, textos secundários | Hierarquia de informação |

Tabela 17 — Tokens CSS e especificação da paleta oficial

## 9.2 Tipografia

A hierarquia tipográfica é construída sobre a família Nunito, escolhida por sua forma arredondada e energética que remete ao universo dos jogos educacionais. A combinação Nunito (display/UI) + Nunito Sans (corpo) garante legibilidade em todos os tamanhos e contextos.

| Fonte | Peso | Tamanho | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| Nunito | Black 900 | 32–80px | Logo, título de tela, nome da disputa em destaque |
| Nunito | ExtraBold 800 | 16–24px | Botões CTA, nomes de jogadores, scores em destaque |
| Nunito | Bold 700 | 14–18px | Títulos de cards, labels, badges, tags de divisão |
| Nunito Sans | SemiBold 600 | 11–13px | Subtítulos, metadados, stats, labels uppercase |
| Nunito Sans | Regular 400 | 12–14px | Corpo de texto, descrições, mensagens de chat |

Tabela 18 — Especificação tipográfica do sistema de design

## 9.3 Componentes Visuais Padrão

Os componentes abaixo são recorrentes em toda a plataforma e devem manter especificação visual consistente. Desvios só são permitidos mediante justificativa de acessibilidade ou usabilidade.

| Componente | Especificação Visual | Estado Hover/Ativo |
| --- | --- | --- |
| Header/Sidebar | Background #1B4FBE, altura 56px, logo Nunito 900 em #F5C518 | Sem mudança — elemento fixo |
| Card de Tema | Background #FFFFFF, border 1.5px #C8D8F0, border-radius 10px, ícone 28×28px | Border #1B4FBE, leve elevação |
| Botão Primário | Background #1B4FBE, texto branco Nunito 800, border-radius 8px, padding 10px 16px | Background #0D3080 |
| Botão CTA Amarelo | Background #F5C518, texto #0D3080 Nunito 800, border-radius 8px | Background #E6B800 |
| Botão Convidado | Background #E8601C, texto branco Nunito 800, border-radius 8px | Background #C74E10 |
| Input de Texto | Background #FFFFFF, border 1.5px #C8D8F0, border-radius 8px, ícone emoji à esquerda | Border #1B4FBE (focus) |
| Badge de Divisão | Fundo claro da cor da divisão, texto escuro Nunito 800, border-radius 20px (pill) | Sem interação |
| Timer | Nunito 900, cor #1B4FBE acima de 10s, #E8601C entre 5–10s, #E74C3C abaixo de 5s | Pulsação abaixo de 5s |
| Placar da Sala | Background #1B4FBE, texto branco, pontos em #F5C518, separador rgba branco 12% | Sem mudança — elemento fixo |

Tabela 19 — Especificação dos componentes visuais padrão

## 9.4 Princípios de Design

Os seis princípios abaixo orientam todas as decisões de interface. Em caso de conflito entre opções de implementação, estes princípios devem servir como critério de desempate.

| 🎮 Game-First | A interface deve ter a densidade visual e a energia de um jogo. Elementos decorativos como estrelas, ícones temáticos e mascotes são bem-vindos. A tela nunca deve parecer 'vazia' ou 'clean demais'. |
| --- | --- |
| ✏️ Traço Editorial | Ícones e ilustrações em estilo cartoon educacional com elementos do universo escolar (livros, microscópios, réguas, átomos) como decoração de fundo em baixa opacidade (8–12%). Mascotes com expressões podem ser usados em telas de resultado. |
| 🇧🇷 Produto Brasileiro | Terminologia integralmente em português e tom informal. O sistema usa 'Disputa' (não 'Match'), 'Sala' (não 'Room'), 'Apostila' (não 'File'), 'Apelido' (não 'Username'). O produto deve soar nativo ao estudante brasileiro. |
| ⚡ Urgência Visual | #F5C518 e #E8601C são usados exclusivamente em elementos de ação imediata: botões CTA, timer, pontuação em destaque. Nunca como decoração. O timer deve mudar de cor progressivamente para reforçar urgência. |
| 🌐 Azul Royal Base | #1B4FBE como cor dominante de header, sidebar e elementos estruturais. Fundo geral da tela em #EEF3FB (azul gelo). Cards sempre #FFFFFF. Essa combinação cria profundidade sem escurecer a interface. |
| 👥 Social em Primeiro | Nomes dos jogadores, placar ao vivo e chat devem ser sempre visíveis durante o duelo. A competição não é um modo opcional — é o contexto permanente da plataforma. O usuário deve sentir a presença dos adversários o tempo todo. |

Tabela 20 — Princípios de design da identidade visual Valendo

## 9.5 Iconografia e Elementos Decorativos

O fundo de todas as telas utiliza ícones temáticos do universo acadêmico em baixa opacidade (8–12%) sobre o azul gelo #EEF3FB, criando textura visual sem competir com o conteúdo. Cada categoria de tema possui ícone representativo em bloco colorido 28×28px com border-radius de 6px.

| Categoria | Ícone | Cor do Bloco | Cor de Fundo do Bloco |
| --- | --- | --- | --- |
| História / Civilizações | ⚔️ Espada | Roxo — #7C3AED | #EDE9FE |
| Biologia / Ciências Naturais | 🔬 Microscópio | Verde — #059669 | #DCFCE7 |
| Geografia | 🧭 Bússola | Âmbar — #D97706 | #FEF3C7 |
| Ciências Exatas / Física | ⚛️ Átomo | Roxo Médio — #7C3AED | #EDE9FE |
| Matemática | 📐 Esquadro | Rosa — #DB2777 | #FCE7F3 |
| Arquivo do Usuário | 📁 Pasta | Azul Primary — #1B4FBE | #DBEAFE |

Tabela 21 — Ícones e cores por categoria de tema

## 9.6 Responsividade e Layout

| Breakpoint | Largura | Comportamento do Layout |
| --- | --- | --- |
| Mobile | < 640px | Coluna única. Sidebar colapsa em bottom sheet. Cards de tema em scroll horizontal. Placar oculto durante o duelo, visível apenas no fim da rodada. |
| Tablet | 640px – 1024px | Duas colunas. Sidebar visível colapsada (só ícones). Grid de temas 2×N. Chat colapsável. |
| Desktop | > 1024px | Layout completo. Sidebar fixa com labels. Grid de temas 4–5 colunas. Chat e placar sempre visíveis simultaneamente. |

Tabela 22 — Comportamento responsivo por breakpoint

VALENDO — Identidade Visual v1.0 · Paleta Oficial

Derek Cobain · Dyone Nunes Andrade · FAESA 2025